一、项目概况

为了深圳人大建设密切人大代表同人民群众联系和人大代表与人大常委会联系（两个“密切联系”），通过购买服务获得以人大代表社区联络站在线运行系统支撑服务为中心的网络平台（“深圳人大外网综合平台”）整体运营服务。

二、资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 中央级 | 省级 | 市级 | 区县转移 | 小计 | 单位自有 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排 | (1) | 2436100 | 2436100 |  |  | 2436100 |  | 0 |  |  |  |
| 项目实际投入 | (2) | 1611000 | 1611000 |  |  | 1611000 |  | 0 |  |  |  |
| 资金到位 | (3) | 2436100 | 2436100 |  |  | 2436100 |  | 0 |  |  |  |
| 实际支出 | (4) | 1611000 | 1611000 |  |  | 1611000 |  | 0 |  |  |  |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 825100 | 825100 | 0 | 0 | 825100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (6)=(4)/(1) | 66.13 | 66.13 | 0 | 0 | 66.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%) | (7)=(3)/(1) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 66.13 | 66.13 | 0 | 0 | 66.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. 资金使用情况

| 项目支出内容 | 实际支出数 |  |  | 财政资金专款专用数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |  |
| 合计 | 1611000 | 1611000 | 0 | 0 |
| 电子政务项目运维费 | 176100 | 176100 |  |  |
| 信息化软硬件维护 | 700000 | 700000 |  |  |
| 升级改造人大外网综合平台 | 734900 | 734900 |  |  |

三、项目自评价评分表

| 附表2.项目自评价评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结果 | 评分标准 |
| 投入和管理目标 |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  | 2.27 |  |  |  |  |
|  | 项目预算金额 | 2.27 | 243.61万元 | 243.61万元 | 2.27 |  |
|  |  | 6.81 |  |  |  |  |
|  | 预算编制合理性 | 2.27 | 合理 | 合理 | 2.27 |  |
|  | 预算资金到位情况 | 2.27 | 足额到位 | 足额到位 | 2.27 |  |
|  | 预算执行率 | 2.27 | 100% | 66.13% | 1.5 |  |
|  |  | 6.81 |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度健全性 | 2.27 | 健全 | 健全 | 2.27 |  |
|  | 财务监控有效性 | 2.27 | 有效 | 有效 | 2.27 |  |
|  | 资金使用规范性 | 2.27 | 合规 | 合规 | 2.27 |  |
|  |  | 9.11 |  |  |  |  |
|  | 项目管理制度健全性 | 2.27 | 健全 | 健全 | 2.27 |  |
|  | 政府采购规范性 | 2.27 | 合规 | 合规 | 2.27 |  |
|  | 合同管理完备性 | 2.27 | 完备 | 完备 | 2.27 |  |
|  | 项目质量可控性 | 2.3 | 可控 | 可控 | 2.3 |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |
| 产出目标 |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  | 16.66 |  |  |  |  |
|  | 官网发布信息数量 | 4.16 | 0 | 2080条 | 4.16 | 按当年实际情况统计 |
|  | 代表履职情况信息 | 4.16 | 0 | 7626条 | 4.16 | 按当年实际情况统计 |
|  | 微信公众号推送信息 | 4.16 |  | 62期215篇 | 4.16 | 按当年实际情况统计 |
|  | 联络站通过网络平台发布消息 | 4.18 |  | 4249条 | 4.18 | 按当年实际情况统计 |
|  |  | 8.34 |  |  |  |  |
|  | 按期完成率 | 8.34 | 0~100 | 66.13% | 5.52 | 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0% |
| 效果目标 |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  | 25 |  |  |  |  |
|  | 社会满意度 | 25 | 0~100 | 达标 | 25.0 | 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 |
| 影响力目标 |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  | 6.25 |  |  |  |  |
|  | 长效管理制度健全性 | 6.25 | 健全 | 健全 | 6.25 |  |
|  |  | 6.25 |  |  | 0.0 |  |
|  | 人员到位率 | 6.25 | 100% | 100% | 6.25 |  |
|  |  | 6.25 |  |  |  |  |
|  | 沟通协调机制健全性 | 6.25 | 健全 | 健全 | 6.25 |  |
|  |  | 6.25 |  |  |  |  |
|  | 配套设施完备性 | 6.25 | 完备 | 完备 | 6.25 |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  |  | 0.0 |  |
| 总计 |  | 100 |  |  | 96.41 |  |
| 评价等级 |  | 0 |  |  | 优秀 |  |